ANEXA 13

PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027

PLANUL DE MONITORIZARE AL

PROIECTULUI

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare (dată calendaristică) | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Ținta finala indicator de realizare/ rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent achiziției de servicii și echipamente | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de achiziție echipamente/servicii | Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021 | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai târziu de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 2 | Stadiu financiar de minim 25% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021 | Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 3 | Operaționalizarea Platformei web de inovare deschisă | Fizic | Finalizarea dezvoltării platformei web de inovare deschisă, cu toate funcționalitățile asumate prin Planul operațional; Platforma este publicată pe web și accesibilă pentru utilizatori | Verificare conform Raportului de progres | Se va completa de beneficiar | Adresă înaintare/ Raport de progres |  |
| 4 | Stadiu financiar de minim 75% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din activitatea de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/ plată în MySMIS 2021 | Se va completa de beneficiar, dar nu mai târziu de: - 36 luni de la semnarea contractului de finanțare | Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021 |  |
| 5 | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) | Calitativ /cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final/rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul | Verificarea Raportului de progres final/a rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante | Se va completa de beneficiar cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare | Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale pe parcursul implementării proiectului, orice alte documente relevante | Se va completa de către beneficiar |
| 6 | Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR) | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final, a altor documente justificative Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul | Verificarea Raportului de progres final, a altor documente relevante | Se va completa de beneficiar cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare | Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante | Se va completa de către beneficiar |
| 7 | Respectarea art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 | Valoric | Verificarea încadrării ajutorului acordat în limitele stabilite de art. 56, prin raportare la costurile eligibile efectiv realizate | Confirmarea depunerii Machetei financiare actualizate în MySMIS 2021 și corelarea cu costurile efectiv realizate în raport cu limitele prevăzute de art. 56. | Anterior depunerii ultimei cereri de rambursare care conține cheltuieli aferente ajutorului de stat rambursabile în conformitate cu art. 56 | Macheta financiară actualizată, raport de progres final | Macheta completată și depusă, cu respectarea limitelor ajutorului de stat conform art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 |

În sensul prezentei metodologii, indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative fată de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect.

În funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:

- realizarea unor activități sau subactivităţi din proiect,

- atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite

- stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului:

- este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului;

- acesta include valorile țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază/de referință ale acestora, dacă există;

- utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management.

IMPORTANT!

- Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

- Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.